rephase

INDICE MASTER DEL PROGETTO

"Out of phase? Get rephase."

Documento aggiornato al 25 marzo 2026 — Da aggiornare ad ogni sessione

# Legenda stati

| Simbolo | Significato |
| --- | --- |
| ✓ Fatto | Completato — nessuna azione richiesta |
| ⏳ In attesa | Bloccato da un fattore esterno (Infomaniak, Stripe, ecc.) |
| ! Da fare | Azione da eseguire nella prossima sessione |

# 1. Infrastruttura tecnica

| Stato | # | Cosa | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| ✓ Fatto | 1 | Account Infomaniak creato | Antonio Noseda / Privato |
| ✓ Fatto | 2 | Email admin@rephase.app | IMAP/SMTP su Outlook configurata |
| ✓ Fatto | 3 | Server Jelastic configurato | env-6442086 / node198201 / IP 83.228.252.67 |
| ✓ Fatto | 4 | Uvicorn attivo porta 8080 | Avvio automatico @reboot via crontab |
| ✓ Fatto | 5 | SSL certificato valido | Scadenza 21 giugno 2026 |
| ✓ Fatto | 6 | DNS propagato globalmente | rephase.app → 83.228.252.67 |
| ✓ Fatto | 7 | Firewall Jelastic configurato | Regola Uvicorn-8080 — PERMETTI TCP |
| ✓ Fatto | 8 | Endpoint pubblico creato | Rephase-8080 — porta 11589 su jcloud.ik-server.com |
| ✓ Fatto | 9 | Frontend verificato | /static/index.html risponde 200 OK |
| ✓ Fatto | 10 | GitHub repository attivo | github.com/Antonos2/rephase — token scadenza giugno 2026 |
| ⏳ Attesa | 11 | Apache porta 80/443 | Ticket INK-VLD-43459-592 — in attesa Infomaniak |

# 2. Stripe & Pagamenti

| Stato | # | Cosa | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| ✓ Fatto | 1 | Account Stripe creato | admin@rephase.app / Svizzera / Sandbox attiva |
| ✓ Fatto | 2 | Prodotti Stripe creati | Monthly EUR €4.95 + CHF 5.50/mese ricorrente |
| ✓ Fatto | 3 | Chiavi API Sandbox salvate | pk_test + sk_test in REPHASE_credenziali_private.txt |
| ! Da fare | 4 | Rigenerare chiavi sk_test_ | Scadenza ~7 giorni — rigenerare prima integrazione |
| ! Da fare | 5 | Stripe Connect per referral | Menu Altro → Connect — da attivare |
| ! Da fare | 6 | Integrare Stripe nel backend FastAPI | Da fare quando Apache è online |
| ! Da fare | 7 | Verifica identità Stripe account Live | Necessaria prima del lancio reale |
| ! Da fare | 8 | Generare chiavi pk_live_ / sk_live_ | Dopo Apache online e account Live verificato |

# 3. Legale & Privacy

| Stato | # | Cosa | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| ✓ Fatto | 1 | Privacy Policy IT + EN | File Word — clausola extra-UE/Svizzera inclusa |
| ✓ Fatto | 2 | Termini e Condizioni IT + EN | File Word — clausola extra-UE/Svizzera inclusa |

# 4. Documenti strategici prodotti

| Stato | # | Documento | Contenuto |
| --- | --- | --- | --- |
| ✓ Fatto | 1 | Checkpoint 23 marzo 2026 (mattina) | Stato progetto al 23/03 mattina — file .txt |
| ✓ Fatto | 2 | Checkpoint 23 marzo 2026 (serale) | Stato progetto dopo lavoro serale — file .txt |
| ✓ Fatto | 3 | Marketing Hardware — Linea dispositivi | Word — Air/Home/Pro, schede prodotto, testi web, 4 post social |
| ✓ Fatto | 4 | Analisi Competitor | Word — 6 competitor, forze/debolezze, gap analysis |
| ✓ Fatto | 5 | Piano azioni marketing prioritizzato | 11 azioni in 3 fasi con costi, tempi e impatto |
| ✓ Fatto | 6 | Mappa canali — dove sono i pesci | YouTube, Facebook, Reddit, TikTok, Instagram, App, Blog |
| ✓ Fatto | 7 | 5 email influencer personalizzate | Lumirä, Faith Hunter, Dr. Makeda, Hannah Holladay, Kino MacGregor |
| ✓ Fatto | 8 | Modelli di accordo influencer | Barter, codice sconto, fee fissa, ambassador + sequenza |
| ✓ Fatto | 9 | Indice master progetto | Questo documento — aggiornare ad ogni sessione |

# 5. Da fare — prossime sessioni

| Stato | # | Cosa fare | Priorità / Note |
| --- | --- | --- | --- |
| ⏳ Attesa | 1 | Risoluzione ticket Apache INK-VLD-43459-592 | BLOCCANTE — tutto dipende da questo |
| ! Da fare | 2 | Collaudo app dal browser | Prima cosa al go-live — curl -I https://rephase.app |
| ! Da fare | 3 | Verifica SSL con lucchetto | https://rephase.app deve mostrare lucchetto verde |
| ! Da fare | 4 | Integrare Stripe nel backend FastAPI | Alta priorità — dopo go-live |
| ! Da fare | 5 | Rigenerare chiavi Stripe sk_test_ | URGENTE — scadono a breve |
| ! Da fare | 6 | Attivare Stripe Connect per referral | Alta priorità |
| ! Da fare | 7 | Aprire profili social (TikTok, IG, YouTube) | Da fare subito — riservare il nome rephase |
| ! Da fare | 8 | Primo video TikTok/Reels dimostrativo | Prima/dopo 432Hz — potenziale virale alto |
| ! Da fare | 9 | Contattare 5 influencer via DM | Email pronte — partire da Lumirä |
| ! Da fare | 10 | Email transazionale | Conferma iscrizione, fattura, reset password |
| ! Da fare | 11 | Dashboard referral | Media priorità |
| ! Da fare | 12 | Verifica identità Stripe account Live | Prima del lancio reale |
| ! Da fare | 13 | App iOS + Android | Fase 2 — dopo lancio web consolidato |
| ! Da fare | 14 | SEO — blog su rephase.app | Fase 2 — traffico organico a lungo termine |
| ! Da fare | 15 | Analytics (Plausible o Google Analytics) | Fase 2 |
| ! Da fare | 16 | Consulente brevettuale per hardware | Fase 3 — dopo validazione mercato |

# 6. Accessi e credenziali

| Servizio | Accesso | Note |
| --- | --- | --- |
| Jelastic | app.jpc.infomaniak.com | env-6442086 / node198201 |
| DNS | manager.infomaniak.com | Antonio Noseda |
| Email | admin@rephase.app | Webmail: mail.infomaniak.com |
| GitHub | github.com/Antonos2/rephase | Token scadenza ~20 giugno 2026 |
| Stripe | dashboard.stripe.com | admin@rephase.app |
| Credenziali | ~/Desktop/REPHASE/ | REPHASE_credenziali_private.txt |

# 7. Stato server (aggiornato)

| Componente | Stato | Dettaglio |
| --- | --- | --- |
| Uvicorn | ✓ Attivo | Porta 8080 — /opt/jelastic-python314/bin/python3 |
| Apache | ✗ Non attivo | Ticket INK-VLD-43459-592 in attesa |
| SSL certificato | ✓ Valido | Scadenza 21 giugno 2026 |
| DNS | ✓ Propagato | rephase.app → 83.228.252.67 |
| Credito Jelastic | CHF ~19.87 | Verificare periodicamente |

rephase

rephase.app  |  admin@rephase.app  |  Svizzera

© 2026 Rephase — Documento riservato. Aggiornare ad ogni sessione.